Информация об исполнении основных направлений 
ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
за 2012 год и прогноз на 2013 год
Реализация ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории муниципального района Алексеевский на 2011-2013 годы, утвержденным постановлением Администрации муниципального района Алексеевский от 29.06.2011 года.
Во исполнение направления ПНП «Общий годовой объем ввода жилья» на территории района на 1.01.2013 года введено 1719,3 м2 из которых 71,0 % 
индивидуальное жилищное строительство (новое строительство - 64,7%, реконструкция 
ранее построенного жилья -35,3%). В том числе 499,5 м2 (8 квартир) введено в рамках 
реализации мероприятий областной целевой программы по переселению из аварийного 
жилого фонда. Плановое задание на 2012 год в объеме 1703,5м2 муниципалитету, 
доведенное соглашением с министерством строительства Самарской области от 
09.06.2012 года №1010, выполнено на 101,0 %. Реализацией данного направления 
занимается отдел архитектуры и градостроительства Администрации. Плановое задание 
на 2013 год доведено в объеме 1873,0 м2, которое на 01.06.2013 года выполнено на 22,0% 
или 413,2 м , из которых 331,5 м2 - реконструкция (9 объектов) и 81,7 м2 - новое 
строительство (1 объект).
По направлению «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» в соответствии с Указом Президента РФ от 07.25.2008 г. №714 произведена социальная выплата за счет средств федерального бюджета вдове участника Великой Отечественной войны в сумме 1080,2 тыс. рублей. В 1 квартале 2013 года двум ветеранам Великой Отечественной войны из федерального бюджета предоставлены социальные выплаты в сумме 2,225 млн. рублей на приобретение жилья, денежные средства освоены, ветеранами приобретены квартиры общей площадью 74,7 м2. На 20.06.2013 года нуждающимися в улучшении жилищных условий продолжают оставаться 23 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 15 участников войны и вдов участников, для обеспечения которых жильем необходимо 462 м2 жилья.
[bookmark: _GoBack]В 2012 году на обеспечение жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделены средства областного бюджета в сумме 2,1 млн. рублей, предоставлены социальные выплаты 4 детям-сиротам, которые самостоятельно приобрели квартиры общей площадью 99,0 м2 . С 01.01.2013 года механизм обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем существенно изменился, теперь муниципалитет формирует специализированный фонд жилья и выделяет ребенку - сироте. На 01.06.2013 года 17 детей - сирот признаны нуждающимися во внеочередном обеспечении жильем, в том числе 5 из которых по решению суда, для обеспечения жильем детей - сирот необходимо 561 м2 . В 2013 году по данному направлению доведены лимиты средств областного бюджета в сумме 5,098 млн. руб., средств федерального бюджета в сумме 1,02 млн. руб.
По направлению ПНП «Поддержка платежеспособного спроса на жилье», а именно поддержка молодых семей в 2012 году на софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы в местном бюджете была увеличена сумма средств до 315,25 тыс. руб.. В 2012 году на сумму социальных выплат, выделенных молодым семьям из бюджетов всех уровней приобретено жилье молодой семьей и две молодых семьи погасили остаток долга по ипотечным кредитам. Всего выделено из бюджетов всех уровней 1,17 млн. руб. В бюджете района на 2013 год на софинансирование этих мероприятий предусмотрено 550,0 тыс. руб. На 01.06.2013 года для участия в вышеуказанной программе поданы документы 16 семьями, восьми из которых будут предоставлены социальные выплаты в 2013 году. Общая сумма бюджетных средств на обеспечение жильем молодых семей по данному направлению составит 2,98 млн. руб..
В реализации направления «Развитие ипотечного жилищного кредитования» в 2012 году участвовали ОАО «Сбербанк России», Россельхозбаик, Самарский фонд поддержки индивидуального строительства на селе, Самарский областной фонд жилья и ипотеки. По оперативной информации кредитных организаций жителями нашего муниципального образования, взяты кредиты на приобретение жилья на сумму более 7,5 млн. рублей, что на 25,0 % больше прошлогоднего показателя. В 2013 году с ростом числа участников в жилищных программах ожидаемый показатель должен значительно увеличится.

