Информация о реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  (ПНП) на территории муниципального района Алексеевский за 9 месяцев 2013 года.

### Реализация  ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»   на территории муниципального района Алексеевский на 2011-2013 годы, утвержденном постановлением Администрации муниципального района Алексеевский от 29.06.2011 г.

### Во исполнение  направления  ПНП «Общий годовой объем вводажилья»на территории района на 1.10.2013 года  введено жилье площадью  578,7 кв. м., которое представленоиндивидуальным жилищным строительством (новое строительство – 14,1%, реконструкция ранее построенного жилья -85,9%).  Плановое  задание на 2013  год, доведенное муниципалитету соглашением с министерством строительства Самарской области,составляет1873 кв.м. Реализацией данного направления занимается отдел архитектуры и градостроительства Администрации.

По направлению «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» в соответствии  с Указом Президента РФ от 07.25.2008 г. №714 произведена социальная выплата за счет средств федерального бюджета двум участникам Великой Отечественной войны  в сумме 2224,8 тыс. рублей, на которую приобретено жилье общей площадью 74,7 кв.м.  В качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.10.2013 года продолжают оставаться2участника Великой Отечественной войны, 26 вдов участников Великой Отечественной войны и 10 тружеников тыла. Доведены лимиты средств федерального бюджета для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 13 932,0 тыс. руб.

С 01.01.2013 года  изменился порядок обеспечения жильем детей – сирот, на формирование специализированного фонда муниципалитету выделены средства областного бюджета в сумме 5098,5 тыс. руб., на  которые планируется приобрести жилье для 6граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 1.10.2013 года на учете в качестве нуждающихся в  жилье признаны 28лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В ноябре 2013 года  планируется выделение средств федерального бюджета в сумме 1112,4 тыс. руб. и  средств областного бюджета в сумме 1055,34 тыс. руб. на обеспечение  двух детей-сирот, по которым решения суда вступили в силу до 01.01.2013 года.

По направлению  национального проекта  «Поддержка  платежеспособного спроса на жилье», а именно  поддержка молодых семей в 2013 году  на  софинансирование  мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы  в местном бюджете  предусмотрены  средства в сумме568,0 тыс. руб..  До муниципалитета  доведен лимит на 2013 год  в сумме 2989,35 тыс. руб. В рамках районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2013 году  планируется произвести  социальные выплаты 8 молодым семьям, включенным в список участников программы на 2013 год.

По направлению  «Развитие ипотечного жилищного кредитования» за 9 месяцев 2013 года  по оперативным данным  взяты  кредиты на приобретение жилья на сумму более 5,0 млн. рублей.

Руководитель комитета по экономике

Администрации муниципального

района Алексеевский                           Н.П. Бузыкина